Planning du projet (a M+1 minimum)

PixelWave Studio — Livrable 3

Le planning couvre l'etape d'ideation (achevee), l'etape de conception (achevee), et l'etape de maquettage en cours, sur une periode de plus d'un mois (29 septembre au 28 octobre 2026).

Le suivi au jour le jour (statut, retards, commentaires) est assure dans un tableau Trello. Le lien du tableau doit etre ajoute dans le fichier README.md du repository, conformement a la consigne de ce livrable.

| Phase | Tache | Echeance |
| --- | --- | --- |
| 1. Ideation | Cahier des charges + repository GitHub | 28/09 (fait) |
| 2. Conception | Architecture du systeme d'information | 30/09 (fait) |
| 2. Conception | Schema reseau (VLAN, Packet Tracer) | 01/10 (fait) |
| 2. Conception | Planning du projet (Trello) | 02/10 (fait) |
| 3. Maquettage | Moodboard | 06/10 (fait) |
| 3. Maquettage | Charte graphique | 08/10 (fait) |
| 3. Maquettage | Wireframes | 14/10 (fait) |
| 3. Maquettage | Maquettes graphiques (Figma) | 21/10 |
| 3. Maquettage | Prototype interactif (Figma) | 26/10 |
| 3. Maquettage | Test utilisateur externe + retours | 28/10 |

Ce planning sera revu et ajuste a l'issue du test utilisateur, notamment pour integrer les taches des etapes suivantes du projet (developpement, tests, deploiement) qui ne sont pas encore toutes definies a ce stade.